**Proyectos y Programas**

Nombre proyecto: **Rehabilitación de estación de bombeo toma de pastor, estación de bombeo planta de agua 10 MGD**. Fecha concluyó obra 27/2/2017.

* Objetivo: Rehabilitar las estaciones de bombeo para mejorar la producción y distribución de agua potable en la zona Sur.
* Descripción: La obra consiste en la rehabilitación de las estaciones de bombeo de la toma de Pastor y las plantas de tratamiento de Nibaje (10 MGD), para de esta manera garantizar la distribución, equitativa y de manera eficiente, del agua a los macrosectores de La Zurza y Yapur Dumit (Zona Sur).
* Beneficiarios: 200,000 habitantes.
* Informe de seguimiento a los programas: Actualmente el proyecto se encuentra ejecutado.
* Calendario de ejecución de proyecto: Actualmente el proyecto se encuentra ejecutado.
* Informe de presupuesto: Monto ejecutado US$ 538, 090. 00.

Nombre Proyecto: **Movimiento de tierra y construcción de verja para tanque regulador en célula Yapur Dumit.** Fecha concluyó obra 17/5/2017

* Objetivo: Acondicionar y estabilizar el terreno para la colocación del tanque de almacenamiento zona Sur.
* Descripción: Esta obra contribuirá a la adecuación de los terrenos donde será construido el tanque de almacenamiento, a través de la estabilización del área, retiro de capa vegetal y compactación adecuada, esto con miras a lograr un efectivo abastecimiento de los barrios de la zona sur de la ciudad de Santiago.
* Beneficiarios: 55, 000 habitantes.
* Informe de seguimiento a los programas: Actualmente el proyecto se encuentra ejecutado.
* Calendario de ejecución de proyecto: Actualmente el proyecto se encuentra ejecutado.
* Informe de presupuesto: Monto ejecutado US$ 239, 415. 39.

Nombre proyecto: **Ampliación sistema agua potable y residuales en la provincia de Santiago (acueducto Cienfuegos).**

* Objetivo: Mejorar el suministro de agua potable en la zona oeste del municipio de Santiago mediante la construcción de una planta para el tratamiento del agua con capacidad de 1,000 lit/seg.
* Descripción: El proyecto consiste en la construcción de un nuevo acueducto para la zona Oeste del municipio de Santiago, con capacidad para producir 23 millones de galones diarios. Consta en la primera etapa de una planta donde se regularan las presiones en toda la zona para contribuir además a la reducción del agua no contabilizada, de la población en el sector Cienfuegos y periferias.
* Beneficiarios: 300,000.
* Informe de seguimiento a los programas: Actualmente el programa se encuentra en ejecución (Agosto 2017).
* Calendario de ejecución de proyecto: Avance general: 46.87%.  
  Avance Obra Civil: 71.42%. Avance Planta: 73.34%.
* Informe de presupuesto: Monto presupuestado US$37, 798, 684.60.

Nombre proyecto: **Suministro, construcción, montaje y puesta en operación de tanque regulador Yapur Dumit.**

* Objetivo: Mejorar el servicio de agua potable para la zona sur del municipio de Santiago de los Caballeros.
* Descripción: Esta obra tiene como objetivo el mejoramiento del servicio de agua potable para la zona sur del municipio de Santiago de los Caballeros mediante la construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable con capacidad para almacenar 7,800 m3 y a la vez regular las presiones dinámicas y estáticas de la zona. Con este proyecto se pretende regular el suministro y así contribuir a la reducción del agua no contabilizada en el municipio.
* Beneficiarios: 55,000 habitantes.
* Informe de seguimiento a los programas: Actualmente el programa se encuentra en ejecución (Agosto 2017).
* Calendario de ejecución de proyecto: Avance Físico: 58%.
* Informe de presupuesto: Monto presupuestado RD$ 80, 975, 286.41.

Nombre proyecto: **Construcción edificio de un (1) Nivel, Oficina Periférica Cienfuegos, Santiago.**

* Objetivo: Mejorar el servicio ofrecido a los clientes y cubrir el crecimiento de Cienfuegos y la zona oeste del municipio.
* Descripción: A través de la construcción de este nuevo edificio, CORAASAN ofrecerá el espacio y comodidad necesaria para el desarrollo de las actividades administrativas y operativas de la zona, manejando de manera más eficiente las demandas de los usuarios.
* Beneficiarios: 155,000 habitantes.
* Informe de seguimiento a los programas: Actualmente el programa se encuentra en ejecución (Agosto 2017).
* Calendario de ejecución de proyecto: Avance Físico: 90%  
  Avance Financiero: 48.53%
* Informe de presupuesto: Monto ejecutado a la fecha: RD$3, 543, 109.17.

Nombre proyecto: **Colocación de tubería micro sector 5 Parte E, San Jose De Las Matas, Santiago.**

* Objetivo: Rehabilitar el acueducto de San Jose de las Matas.
* Descripción: La colocación de línea de Agua Potable es imprescindible para lograr suplir al acueducto de San José de las Matas, debido a que este cumplió su vida útil y brinda servicio de manera deficiente a los usuarios por falta de capacidad en las redes existentes, acometidas mal instalada y alto índice de agua no contabilizada.
* Beneficiarios: 369 habitantes.
* Informe de seguimiento a los programas: Actualmente el programa se encuentra en ejecución (Agosto 2017).
* Calendario de ejecución de proyecto: Avance Físico: 95%  
  Avance Financiero: 90%
* Informe de presupuesto: Monto presupuestado RD$ 2, 630, 928.32.

Nombre proyecto: **Colocación de tuberías micro sector 5 Parte D, San Jose De Las Matas, Santiago.**

* Objetivo: Rehabilitar el acueducto de San Jose de las Matas.
* Descripción: La colocación de línea de Agua Potable es imprescindible para lograr suplir al acueducto de San José de las Matas, debido a que este cumplió su vida útil y brinda servicio de manera deficiente a los usuarios por falta de capacidad en las redes existentes, acometidas mal instalada y alto índice de agua no contabilizada.
* Beneficiarios: 897 habitantes.
* Informe de seguimiento a los programas: Actualmente el programa se encuentra en ejecución (Agosto 2017).
* Calendario de ejecución de proyecto: Avance Físico: 95%  
  Avance Financiero: 80%.
* Informe de presupuesto: Monto presupuestado RD$ 5, 456, 330. 13.

Nombre proyecto: **Colocación de tubería micro sector 3 Las Palmas (Parte B) San Jose De Las Matas, Santiago.**

* Objetivo: Rehabilitar el acueducto de San Jose de las Matas.
* Descripción: La colocación de línea de Agua Potable es imprescindible para lograr suplir al acueducto de San José de las Matas, debido a que este cumplió su vida útil y brinda servicio de manera deficiente a los usuarios por falta de capacidad en las redes existentes, acometidas mal instalada y alto índice de agua no contabilizada.
* Beneficiarios: 539 habitantes.
* Informe de seguimiento a los programas: Actualmente el programa se encuentra en ejecución (Agosto 2017).
* Calendario de ejecución de proyecto: Avance Físico: 95%  
  Avance Financiero: 95%.
* Informe de presupuesto: Monto presupuestado RD$ 4, 013, 704.87.

Nombre proyecto: **Colocación tubería C. Juan Pablo Duarte y Francisco De Rosario Sánchez, San Jose De Las Matas.**

* Objetivo: Rehabilitar el acueducto de San Jose de las Matas.
* Descripción: Esta tubería principal está diseñada para alimentar las líneas nuevas colocada que a su vez conducirán el agua a los usuarios, y lograr que las líneas existentes que no satisfacen la demanda sean sacadas del sistema de este municipio.
* Beneficiarios: 15, 000 habitantes.
* Informe de seguimiento a los programas: Actualmente el programa se encuentra en ejecución (Agosto 2017).
* Calendario de ejecución de proyecto: Avance Físico: 95%  
  Avance Financiero: 90%.
* Informe de presupuesto: Monto presupuestado RD$ 11, 170, 002. 18.

Nombre proyecto: **Colocación tuberías Micro sector 3 Urbanización Las Caobas (Parte A), San Jose De Las Matas, Santiago.**

* Objetivo: Rehabilitar el acueducto de San Jose de las Matas.
* Descripción: La colocación de línea de Agua Potable es imprescindible para lograr suplir al acueducto de San José de las Matas, debido a que este cumplió su vida útil y brinda servicio de manera deficiente a los usuarios por falta de capacidad en las redes existentes, acometidas mal instalada y alto índice de agua no contabilizada.
* Beneficiarios: 572 habitantes.
* Informe de seguimiento a los programas: Actualmente el programa se encuentra en ejecución (Agosto 2017).
* Calendario de ejecución de proyecto: Avance Físico: 95%  
  Avance Financiero: 90%.
* Informe de presupuesto: Monto presupuestado RD$ 4, 751, 247.08.

Nombre proyecto: **Colocación de tuberías micro sector 1, San Jose De Las Matas, Santiago.**

* Objetivo: Obra dispuesta para sustituir la línea existente afectada por el pasar de los años, afectando el suministro adecuado de la zona.
* Descripción: La colocación de línea de Agua Potable es imprescindible para lograr suplir al acueducto de San José de las Matas, debido a que este cumplió su vida útil y brinda servicio de manera deficiente a los usuarios por falta de capacidad en las redes existentes, acometidas mal instalada y alto índice de agua no contabilizada.
* Beneficiarios: 15, 000 habitantes.
* Informe de seguimiento a los programas: Actualmente el programa se encuentra en ejecución (Agosto 2017).
* Calendario de ejecución de proyecto: Avance Físico: 95%  
  Avance Financiero: 90%.
* Informe de presupuesto: Monto presupuestado RD$ 22, 314, 576.71.